PRODUCT PLAN · V2.0

PETNIDO

宠物照护需求与服务撮合平台

网站项目计划书

版本说明 本版已依据完整用户操作流程重新整理，重点修正首次与非首次登录分流、表单内档案读取、发布成功后档案写入、邮箱通知检查，以及需求与服务的双向推荐。

版本：V2.0   |   日期：2026年8月4日   |   状态：产品定义稿

# 文档导航

本计划书按用户行为和产品模块组织，可作为产品设计、交互设计、技术拆分与验收的共同基线。

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 01–04 | 项目定位、目标、范围、角色与权限 |
| 05–07 | 登录引导、个人档案、需求发布 |
| 08–10 | 服务发布、公开浏览、咨询应聘与预约 |
| 11–14 | 消息通知、状态规则、匹配推荐、页面结构 |
| 15–18 | 数据模型、国际化、非功能要求、实施路线 |
| 19–21 | 验收标准、风险与后续范围、附录 |

当前范围 本阶段仅规划用户端核心业务，不包含运营后台、投诉仲裁、平台抽佣、在线支付与实名认证。

# 1. 项目概述

Petnido 是一个连接宠物主人与宠物照护服务者的平台。同一账号既可以发布宠物照护需求，也可以开启接单模式、建立服务档案并发布多个服务。

平台围绕三类业务建立统一撮合体系：上门照护、宠物寄养和自定义服务。游客可浏览公开信息；收藏、咨询、应聘、预约、发布和聊天等行为需要登录。

产品原则 减少重复填写，但不打乱用户的自然表单顺序。档案只在表单进行到相应步骤时提供默认值，并在发布成功后才自动保存或更新。

# 2. 项目目标与成功标准

## 2.1 核心目标

帮助宠物主人快速发布结构化照护需求。

帮助服务者展示经验、服务范围、价格和可用时间，并管理多个服务。

根据地点、宠物、时间、任务和预算完成双向撮合。

通过站内消息完成咨询、应聘、预约和双方确认。

沉淀宠物、地址和服务档案，降低后续发布成本。

支持三种语言和多货币，为跨地区使用预留基础。

## 2.2 第一阶段成功标准

游客能够浏览附近需求、服务者和公开服务。

首次注册用户能够完成头像、昵称和首个发布引导。

非首次用户登录后直接进入个人中心，不被强制引导查看消息。

需求方与服务者能够分别完成申请/预约、沟通和确认闭环。

过期需求不再公开展示，但仍可在个人记录和收藏夹中查看。

发布成功后能够触发邮箱通知检查及匹配推荐。

# 3. 项目范围

## 3.1 本阶段包含

账号注册登录、首次使用引导和个人中心。

个人资料、宠物档案、地址档案和服务档案。

三种需求模式和三种服务模式。

公开浏览、地图/列表展示、筛选、收藏和详情页。

站内聊天、咨询、应聘、预约和状态确认。

邮件消息通知、需求过期、匹配推荐和三语言切换。

服务单项管理和批量管理。

服务类型介绍及宠物照护知识链接库。

## 3.2 本阶段不包含

运营管理后台、举报投诉和平台仲裁。

实名认证、背景调查、平台保险和信用等级。

在线支付、平台抽佣、退款和赔付。

公开评价体系、视频通话和聊天自动翻译。

智能定价及复杂营销工具。

# 4. 用户角色与权限

| 角色 | 可执行操作 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 游客 | 浏览首页、附近需求、服务者、公开服务、详情、类型介绍和照护知识；切换语言。 | 收藏、咨询、应聘、预约、发布和聊天。 |
| 注册用户 | 编辑资料、管理宠物/地址、发布需求、收藏、咨询、应聘、预约和聊天。 | 未开启接单模式时不能发布服务。 |
| 服务者 | 拥有注册用户全部能力；建立服务档案、发布多个服务、处理预约、管理接单状态。 | 关闭接单模式后，公开服务按规则暂停。 |

同一账号可以同时拥有需求方和服务者能力，不创建互斥的角色账号。

# 5. 登录、注册与首次使用

## 5.1 首次注册

- 用户完成账号注册和登录。

- 引导完善头像和昵称。

- 询问用户当前希望发布需求、提供服务，或暂时跳过。

- 选择发布需求时，直接进入需求发布流程。

- 选择提供服务时，先确认开启接单模式并创建服务档案，再选择服务类型。

- 选择暂时跳过时，进入个人中心。

## 5.2 非首次登录

非首次用户登录成功后直接进入个人中心。系统不弹出“是否查看新消息”的提示，由用户自行选择消息中心、我的需求、我的服务等入口。

## 5.3 登录后返回原操作

游客从需求或服务详情触发收藏、咨询、应聘或预约时，先进入登录/注册；成功后返回原详情页，并恢复登录前准备执行的操作。

# 6. 个人资料与可复用档案

## 6.1 基础资料

头像与昵称

个人简介

所在地区与大致地理位置

常用语言

绑定邮箱、验证状态和邮件通知开关

## 6.2 宠物档案

名称、类型、品种、性别、年龄或生日。

体型、体重、是否绝育、照片。

性格、饮食、健康、过敏、用药和疫苗。

与人或其他动物的相处情况及照护注意事项。

## 6.3 地址档案

地址名称、国家/城市、详细地址和经纬度。

到达说明、门禁说明、是否设为默认地址。

公开页面仅显示大致区域，详细地址仅在必要业务阶段向相关用户展示。

## 6.4 服务档案

个人介绍、照护经验、擅长宠物类型和相关证明。

默认服务地点、服务范围和常用货币单位。

接单模式状态及全部服务批量管理入口。

# 7. 需求发布系统

## 7.1 通用表单与档案规则

- 用户先选择上门、寄养或自定义需求，按该类型的正常顺序填写。

- 表单进行到宠物步骤时，读取宠物档案；有档案则选择，没有则在当前表单新建。

- 继续填写时间、任务、物资或环境等当前类型内容。

- 表单进行到地址步骤时，读取默认地址；用户可使用、切换或修改，没有则新建。

- 填写费用和其他后续信息，进入预览并确认发布。

- 仅在发布成功后，将本次宠物资料和地址保存或更新到个人档案。

数据边界 需求中的宠物和地址必须保存发布时快照。用户以后修改个人档案，不应改变已发布或历史需求。

## 7.2 上门需求字段

照护宠物、开始/结束日期、每隔几天上门一次。

每个上门日次数、每次期望时间段及可浮动范围。

每次对哪些宠物执行哪些任务，如喂食、换水、清洁、遛宠、陪伴、用药。

服务地址、总预算或按次预算、是否支付交通费及计算方式。

补充说明和紧急联系信息。

## 7.3 寄养需求字段

寄养宠物、开始/结束时间及每日任务。

主人自带物品、寄养家庭需准备物品及费用规则。

定期/不定期任务、执行时间和特殊照护说明。

期望寄养环境、不可接受情况、是否允许环境中有其他宠物。

接送方式、出发地、可接受距离、寄养预算和交通费用规则。

## 7.4 自定义需求字段

一个或多个宠物

服务日期和时间

地点

任务及期望结果

预算、交通或材料费

补充说明

## 7.5 需求状态

| 状态 | 公开展示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 否 | 尚未发布，可继续编辑。 |
| 公开招募中 | 是 | 未过期时可搜索、咨询和应聘。 |
| 等待确认 | 视业务规则 | 已有申请进入重点沟通，但尚未成功。 |
| 已找到服务者 | 否 | 发布者已确认某位服务者。 |
| 已取消 | 否 | 发布者主动取消。 |
| 已过期 | 否 | 超过有效时间；个人记录和收藏仍可查看。 |
| 已完成 | 否 | 服务周期结束并归档。 |

# 8. 服务档案与服务发布

## 8.1 开启接单模式

没有服务档案的用户首次发布服务时，平台提示“确认开启接单模式吗？”。确认后填写个人介绍和经验，再选择服务类型。已有服务档案则直接读取现有资料。

## 8.2 表单内默认值规则

- 用户选择服务类型并按正常顺序填写。

- 到达服务地点步骤时读取服务档案；有默认地点则预填并允许修改，没有则填写新地点。

- 继续填写服务内容、环境、证明、时间和限制条件。

- 到达费用与货币步骤时读取常用货币；有则默认选中并允许修改，没有则选择。

- 预览并确认发布。

- 仅在发布成功后，将本次地点和货币保存或更新到服务档案。

## 8.3 上门服务字段

服务地点、服务半径、可服务日期和每日时间段。

平日、周末、节假日、日期范围及排除日期。

宠物类型、体型和年龄限制。

经验、证明照片、可提供任务和单次时长。

收费方式、货币、交通费、优惠和并发订单量。

## 8.4 寄养服务字段

可寄养宠物类型、体型、年龄和日期。

寄养地址、服务范围、环境照片和居住环境。

家庭成员、已有宠物、庭院情况和可提供物资。

接待条件、限制、单次最大宠物数量。

接送能力和范围、收费、货币、物资/交通费及优惠。

## 8.5 自定义服务字段

服务名称、时间和地点

服务内容和宠物类型

经验、照片和证明

服务限制

费用、货币和优惠

## 8.6 服务管理

创建和管理多个服务。

编辑、暂停、开启或删除单个服务。

从服务档案暂停或开启全部服务。

批量修改全部服务地点或货币单位；执行前展示受影响服务并二次确认。

# 9. 公开浏览、搜索与收藏

## 9.1 需求浏览

需求列表和地图展示类型、宠物、数量、大致地点、日期、预算、任务、发布时间、交通费和紧急程度。

地点与距离

预算与货币

宠物类型与体型

任务类别

需求类型

时间范围

是否支付交通费

排序方式

## 9.2 服务与服务者浏览

列表展示服务者头像、昵称、大致地点、经验摘要、可服务宠物、公开服务和可用时间。服务详情显示内容、价格、条件、环境/证明照片，以及所选日期已有的成功预约数量。

服务类型

地点与距离

时间

宠物类型/体型/年龄

价格与货币

是否接送

剩余容量

## 9.3 收藏

登录用户可收藏需求、服务和服务者。收藏夹保留已过期需求，但必须显示“已过期”并禁用咨询和应聘。

# 10. 咨询、应聘与预约

## 10.1 应聘需求

- 用户在需求详情点击应聘；未登录则登录后返回。

- 系统检查应聘者是否有服务档案。

- 有服务档案时提示发布者可查看；没有时提示通过聊天仔细了解经验。

- 创建应聘申请及聊天会话，状态为等待回复。

- 发布者可以确认、拒绝或继续沟通。

- 只有发布者确认后应聘才成功，需求变为已找到服务者并退出公开列表。

- 发布者可取消已确认服务者；需求未过期时可重新公开。

## 10.2 预约服务

- 用户在服务详情点击预约；未登录则登录后返回。

- 用户选择预约时间段，页面显示该日期已有成功预约数量。

- 系统检查服务状态、时间冲突和接待容量。

- 提交后创建预约申请和聊天会话，状态为等待服务者确认。

- 服务者可以确认、拒绝或继续沟通。

- 只有服务者确认后预约才成功，并更新日期容量。

- 服务者可取消确认，系统保留记录并通知预约用户。

# 11. 站内消息与邮箱通知

## 11.1 站内消息

会话来源包括需求咨询、需求应聘、服务咨询和服务预约。

支持文本、图片、需求/服务卡片、状态消息、未读数量和会话搜索。

关键状态变化以系统消息写入相关会话。

## 11.2 发布后的邮箱通知检查

- 需求或服务发布成功后检查邮箱通知状态。

- 已经开启时不重复提示，直接进入推荐流程。

- 未开启时询问是否接受在收到消息后立即发送邮件。

- 接受时完成邮箱绑定/验证并开启通知；拒绝不影响发布结果。

## 11.3 邮件发送规则

仅向已验证邮箱且开启通知的用户发送。

覆盖新消息、应聘确认/拒绝、预约确认/拒绝/取消等重要变化。

连续消息采用短时间聚合，避免一条消息一封邮件。

用户可在通知设置中随时关闭。

# 12. 生命周期与公开规则

## 12.1 需求公开条件

只有状态为“公开招募中”且未过期的需求，才进入首页、搜索、地图和匹配推荐。

## 12.2 自动过期

超过有效时间后从公开页面移除。

停止新的咨询和应聘，不再参与匹配。

发布者仍可在我的需求查看，收藏者仍可在收藏夹查看。

历史聊天、申请和状态记录继续保留。

## 12.3 服务公开条件

服务须处于公开接单状态，服务档案接单模式开启，并满足可用时间与容量条件。暂停、删除或全部关闭的服务不出现在公开列表。

# 13. 匹配与发布后推荐

## 13.1 需求匹配服务

服务类型

宠物类型/体型/年龄

地点与距离

日期与时间

任务能力

预算与货币

服务容量

有高度匹配服务时询问是否查看；没有时推荐能够照护相同宠物、但服务类别可能不同的其他服务。用户拒绝查看时返回我的需求详情。

## 13.2 服务匹配需求

服务类型

服务地点和范围

宠物类型

日期

任务

预算

服务限制

有匹配需求时可查看匹配需求或附近需求；没有完全匹配时询问是否查看附近需求。已过期、已取消或已找到服务者的需求不得推荐。

# 14. 页面结构与跳转关系

| 一级页面 | 主要内容 | 关键去向 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 附近需求、附近服务、附近服务者、类型介绍、照护知识 | 需求/服务/服务者详情、登录注册 |
| 需求 | 列表、地图、筛选、详情、发布、编辑 | 咨询、应聘、收藏、我的需求 |
| 服务 | 服务列表、服务者列表、详情、发布、编辑 | 咨询、预约、服务档案、我的服务 |
| 登录注册 | 登录、注册、邮箱验证、找回密码、首次引导 | 首次分流、个人中心、原操作回跳 |
| 消息 | 会话列表、聊天详情、状态消息 | 相关需求、服务、应聘和预约 |
| 个人中心 | 我的需求、我的服务、应聘预约、收藏、资料、设置 | 各业务详情及编辑页面 |
| 个人资料 | 基础资料、宠物档案、地址档案 | 需求表单对应步骤 |
| 服务档案 | 经验、默认地点、常用货币、批量管理 | 服务表单对应步骤、公开服务 |
| 内容中心 | 三种类型介绍、照护知识分类和外链 | 首页和详情辅助入口 |

配套文件 完整页面跳转与用户行为关系另见《Petnido完整用户操作流程图_v2.0.mmd》。

# 15. 核心数据模型

| 数据对象 | 职责 |
| --- | --- |
| User / UserProfile | 账号、基础资料、语言、地区和邮箱状态。 |
| PetProfile | 可复用宠物档案。 |
| AddressProfile | 可复用地址档案和默认地址。 |
| ProviderProfile | 服务者介绍、经验、默认地点、服务范围和常用货币。 |
| Need / NeedPet / NeedTask | 需求主记录、发布快照、关联宠物和任务。 |
| Service / Availability / Capacity | 服务内容、可用时间和容量。 |
| Application | 需求应聘、确认、拒绝和取消记录。 |
| Booking | 服务预约、时间段、容量和状态记录。 |
| Conversation / Message | 业务会话、用户消息和系统状态消息。 |
| Favorite | 需求、服务及服务者收藏。 |
| NotificationPreference | 邮箱绑定、验证和通知偏好。 |
| KnowledgeLink | 照护知识标题、摘要、分类和链接。 |

发布内容必须保留独立快照，避免个人档案后续修改影响历史业务记录。

# 16. 多语言与多货币

## 16.1 多语言

第一阶段建议支持简体中文、英文和日文。页面、表单字段、按钮、状态、系统消息和邮件模板全部使用国际化键值管理。用户生成内容和聊天内容暂不自动翻译。

## 16.2 多货币

服务档案保存常用货币，单个服务允许修改。

需求预算明确记录货币。

筛选和匹配同时考虑金额及货币。

第一阶段不强制自动汇率换算，页面始终明确显示货币代码或符号。

# 17. 非功能要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 响应式 | 优先适配手机浏览器，同时支持桌面和平板；长表单分步填写并自动保存草稿。 |
| 性能 | 列表分页/范围加载、图片缩略与压缩、消息未读及时更新、过期和公开状态同步。 |
| 隐私 | 公开页不展示精确住址和邮箱；聊天仅双方可见；历史业务保留必要快照。 |
| 可用性 | 档案默认值允许修改；步骤切换不丢数据；发布前预览；状态文案清晰。 |
| 可靠性 | 应聘和预约确认需幂等；容量更新需防止并发超订；邮件发送可重试但不可重复轰炸。 |
| 可访问性 | 表单有明确标签、键盘可操作、状态不只依赖颜色、图片提供替代文本。 |

# 18. 开发阶段规划

| 阶段 | 主题 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | 基础框架与账号 | 多语言框架、注册登录、首次引导、个人中心、个人/宠物/地址/服务档案。 |
| 阶段2 | 需求系统 | 三类需求表单、档案读取/成功后写入、列表筛选、详情收藏、状态及过期。 |
| 阶段3 | 服务系统 | 接单模式、三类服务、默认值、单项/批量管理、可用时间与容量。 |
| 阶段4 | 沟通与撮合 | 聊天、咨询、应聘、预约、确认/取消、匹配及附近推荐。 |
| 阶段5 | 通知与内容 | 邮箱通知引导、邮件发送、类型介绍、照护知识和国际化检查。 |
| 阶段6 | 测试与上线 | 功能、状态、档案同步、权限隐私、多语言、移动端、部署和备份。 |

# 19. 验收标准

游客可浏览公开页面；触发受限操作后登录并返回原操作。

首次注册按选择进入需求或服务流程；非首次登录直接进入个人中心。

需求表单只在宠物/地址步骤读取档案，发布成功后才写入档案。

服务表单只在地点/货币步骤读取服务档案，发布成功后才写入。

需求发布后执行邮箱通知检查，再进行服务推荐；服务发布后同理推荐需求。

应聘和预约在对方确认前均不得显示为成功。

确认服务者后需求退出公开列表；取消确认且未过期时可恢复公开。

服务详情可展示所选日期成功预约数量，并按容量阻止超订。

过期需求不公开、不参与匹配，但个人记录和收藏可查看。

三种语言的页面文案、状态和邮件模板无遗漏。

# 20. 关键风险与控制

| 风险 | 等级 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 地址隐私泄露 | 高 | 公开页只显示模糊区域；精确地址按业务阶段授权展示。 |
| 档案覆盖历史记录 | 高 | 需求/服务保存发布快照；发布成功后再更新默认档案。 |
| 预约容量超订 | 高 | 提交与确认时双重检查，确认采用事务和幂等控制。 |
| 状态不一致 | 高 | 建立显式状态机，所有关键变化写入系统消息与审计记录。 |
| 邮件过度发送 | 中 | 验证邮箱、用户开关、消息聚合、退订和频率限制。 |
| 长表单流失 | 中 | 分步表单、草稿、档案复用、进度提示和返回不丢数据。 |
| 跨货币误解 | 中 | 金额始终携带货币；首期不隐藏换算假设。 |

# 21. 产品交付物

本项目计划书 V2.0。

完整用户操作流程图 V2.0。

页面信息架构与跳转关系。

需求/服务字段字典与状态机说明。

产品原型和响应式界面设计。

数据模型、接口清单、测试用例及上线清单。

基线确认 本计划书与完整流程图共同构成当前产品范围基线；后续原型、数据库和开发任务应以二者一致为验收前提。